“胸有成影”
接口测试计划

| 文件状态： [ ] 草稿 [✓] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | ATP- G04-“胸有成影”-v2.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | v2.0 |
|  | 作 者： | 孙玉玺 |
|  | 完成日期： | 2026/4/25 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 孙玉玺 |  | 2026/3/18-2026/3/19 | 初步完成了接口测试计划 |
| v1.0 | 孙玉玺 |  | 2026/3/28- 2026/3/29 | 修改部分接口，完善测试计划文档 |
| v1.1 | 孙玉玺 |  | 2026/4/8- 2026/4/10 | 新增部分用例，修改部分测试计划 |
| v1.2 | 孙玉玺 |  | 2026/4/15- 2026/4/19 | 部分用例修改 |
| v2.0 | 孙玉玺 |  | 2026/4/22- 2026/4/25 | 新增获取仪表盘接口以及系统监控检测接口测试用例 |

目录

1	概述	3

1.1	软件概述	3

1.2	文档概述	3

2	引用文件	3

3	测试准备	3

3.1	测试环境规划	3

3.2	测试环境示意图	4

4	测试策略	4

5	测试说明	5

5.1	测试项目描述	5

5.2	测试用例	7

6	测试实施安排	7

6.1	测试进度	7

6.2	缺陷管理	8

7	接口测试规程	8

7.1	启动标准	8

7.2	中止标准	8

7.3	通过标准	8

8	测试风险分析	8

- 概述

  - 软件概述

本系统为“胸有成影”医疗影像数据管理系统，主要功能包括：用户认证与登录、用户管理、病例管理、影像上传与查看、AI检测管理、模型管理、审计日志、个人资料与密码修改等；前端通过REST API与后端交互。

  - 文档概述

本文档描述了“胸有成影”医疗影像数据管理系统接口测试的测试准备、测试策略、测试环境规划、测试项说明、测试实施安排及通过/中止标准等。

- 引用文件

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_软件需求规格说明书_v2.1》；

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_系统设计说明书_v1.1》

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试用例_v2.0》

- 测试准备

  - 测试环境规划

列举测试环境涉及的软硬件及配置。

| 软/硬件 | 版本/配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| Postman | 11.79.1 | 接口请求与断言 |
| 后端服务 | 按项目部署 | 提供REST API |

  - 测试环境示意图

测试策略

4.1 接口测试场景设计

- 正向场景：按接口文档规定的 HTTP 方法、路径、参数与请求体发起请求，验证返回成功（HTTP 状态码与业务 code）、message 为 success（或约定值），data 结构与字段类型符合接口定义。

- 认证与鉴权场景：登录接口（POST /api/auth/login）验证正确/错误账号密码；除登录外的接口验证：未携带 Authorization: Bearer <token>、携带非法 token 的访问应被拒绝（401/403 或系统约定错误码）；如系统支持 token 过期/注销，补充验证失效 token 的返回一致性。

- 权限控制场景：按角色矩阵验证接口权限：

ADMIN：可访问所有接口；

DOCTOR：可访问病例、影像、检测相关接口；

TECHNICIAN：主要访问影像上传相关接口；
对无权限访问应返回 403/401 或业务约定错误码，且不得返回敏感数据。

- 参数校验与边界场景：覆盖缺参、类型错误、取值越界、非法枚举值等输入：

分页参数：page/pageSize 边界（0、负数、超大值）；

路径参数：{id} 非数字/不存在；

业务参数：caseId/modelId/confidenceThreshold/status/role 等非法值；
验证返回 4xx（或约定 code）及明确错误提示。

- 业务流程一致性场景：覆盖关键链路与数据一致性：登录 → 创建病例 → 上传影像 → 执行检测 → 获取检测结果 → 提交反馈；并验证更新/删除后在列表与详情中的一致性（例如删除影像后查询不再出现）。

- 幂等与重复提交场景：对 PUT/DELETE/PATCH 等操作验证重复请求的可接受行为；对创建类接口验证重复创建（如 caseId 唯一时）系统的处理方式是否符合预期。

- 文件上传场景：验证缺少文件、缺少 caseId、caseId 不存在、文件格式/大小异常（按系统约定）等；验证成功后可查询且可删除。

4.2测试数据选取原则

- 可复用：固定准备三类测试账号（ADMIN/DOCTOR/TECHNICIAN）及基础测试数据（病例、影像、模型等）。

- 可回滚/可清理：优先使用可删除的数据（测试病例、测试影像），测试结束后清理，避免污染环境。

- 覆盖边界：覆盖字符串长度边界、日期格式、阈值范围、分页边界、非法字符等。

- 关联完整：保证病例—影像—检测结果—反馈链路数据完整，便于端到端验证与回归。

4.3 预期结果定义原则

- 统一响应格式：统一校验响应包含 code/message/data，成功与失败的 code、message 按接口约定执行。

- 关键字段断言：

  - 列表接口：断言 total/list 存在、类型正确、分页逻辑合理；

  - 详情接口：断言主键与关键业务字段存在且类型正确；

  - 更新/删除接口：断言结果提示或返回对象符合约定。

- 权限与安全断言：无权限访问应返回一致的错误码/提示，不泄露敏感信息（如不应返回用户隐私或系统内部堆栈等）。

- 测试说明

测试项目描述

| 序号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 测试子项标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证接口 | G04_AUTH_API | G04_AUTH_API_LOGIN G04_AUTH_API_LOGOUT | 验证认证接口（用户登录获取令牌，登出）实现是否满足接口设计要求 |
| 2 | 用户管理接口 | G04_USER_API | G04_USER_API_LIST G04_USER_API_CREATE G04_USER_API_UPDATE G04_USER_API_DELETE G04_USER_API_STATUS | 验证用户管理相关接口（用户增删改查、状态更新等）实现是否满足接口设计要求 |
| 3 | 病例管理接口 | G04_CASE_API | G04_CASE_API_LIST G04_CASE_API_CREATE G04_CASE_API_UPDATE G04_CASE_API_DELETE | 验证病例管理相关接口（病例增删改查、分页查询等）实现是否满足接口设计要求 |
| 4 | 影像管理接口 | G04_IMAGE_API | G04_IMAGE_API_LIST G04_IMAGE_API_UPLOAD G04_IMAGE_API_DELETE | 验证影像管理相关接口（影像查询、上传、删除等）实现是否满足接口设计要求 |
| 5 | 检测管理接口 | G04_DETECTION_API | G04_DETECTION_API_RUN G04_DETECTION_API_GET G04_DETECTION_API_FEEDBACK | 验证检测管理相关接口（发起检测、查询结果、提交反馈等）实现是否满足接口设计要求 |
| 6 | 模型管理接口 | G04_MODEL_API | G04_MODEL_API_LIST G04_MODEL_API_ACTIVATE | 验证模型管理相关接口（模型列表、详情、激活等）实现是否满足接口设计要求 |
| 7 | 审计日志接口 | G04_AUDIT_API | G04_MODEL_API_LIST G04_MODEL_API_DETAIL | 验证审计日志相关接口（日志列表分页查询、详情查询等）实现是否满足接口设计要求 |
| 8 | 个人资料接口 | G04_PROFILE_API | G04_PROFILE_API_GET G04_PROFILE_API_PWD | 验证个人资料相关接口（获取资料、修改密码等）实现是否满足接口设计要求 |
| 9 | 系统健康检测接口 | G04_SYS_API | G04_SYS_API_HEALTH G04_SYS_API_METRICS G04_SYS_API_CONSIST | 验证系统健康检测接口（获取系统健康、检测任务一致性等）实现是否满足接口设计要求 |
| 10 | 仪表盘接口 | G04_DASH_API | G04_DASH_API_STATE | 验证获取仪表盘统计数据接口实现是否满足接口设计要求 |

测试用例

参见《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试用例_v2.0》。

- 测试实施安排

  - 测试进度

| 任务名称 | 责任人 | 任务起止时间 | 输出产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01，FR-02, FR-03接口测试 | 孙玉玺 | 2026/3/25-2026/3/30 | 《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试报告_v1.0》 《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试用例_v1.0》 |
| FR-04，FR-05，FR-06 FR-07接口测试 | 孙玉玺 | 2026/4/15-2026/4/25 | G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试报告_v2.0》 《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_接口测试用例_v2.0》 |

  - 缺陷管理

Gitee/Github/其他版本库服务器中提交Issue, 类型选择缺陷。建议提交给经理，由经理审核后，如果确定概率为缺陷优先分配给缺陷涉及接口的开发人员。最后由缺陷提交人验证缺陷修改的正确性。

缺陷严重程度等级说明

- 致命性缺陷：没有实现或错误地实现重要的接口；在测试过程中出现自动退出系统或出现死机、系统崩溃、对系统或数据造成破坏等；

- 严重性缺陷：没有实现接口基本功能，且不存在替代办法；没有实现重要接口中的部分功能，并且不存在替代办法；没有满足性能要求；

- 一般性缺陷：该级缺陷与严重缺陷相对应的，只是存在替代方法；对误操作或错误操作没有提示；

- 建议性缺陷：通常为易用性方面的错误，比如提示不友好，界面不友好、 前后风格不一、中英文混杂等；。

- 接口测试规程

  - 启动标准

- 测试环境满足计划需求，人员到位

- 接口测试用例设计完成且通过评审

  - 中止标准

- 测试环境或关键系统不可用

- 出现宕机、不响应等致命的系统失效

  - 通过标准

- 所有接口测试用例执行完毕

- 确认的提交缺陷已修改完毕

- 测试风险分析

| 风险标识 | 风险描述 | 危害程度（H/M/L） | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 接口测试强依赖后端服务、数据库与网络；环境未就绪或变更会导致用例无法执行或大面积失败。 | H | 提前约定测试环境与负责人；执行前冒烟验证；必要时备用环境或回滚方案。 |
| R2 | 部分接口依赖前置数据或特定角色；数据与权限配置错误会导致用例不稳定。 | M | 准备各角色测试账号及测试数据脚本；用例中写清预置条件与依赖数据。 |
| R3 | 开发过程中接口路径、参数或响应结构变更，会导致已编写用例失效或断言失败。 | M | 以接口文档为基线；接口变更须同步更新文档并测试；关键变更后及时回归并更新用例与脚。 |
| R4 | 测试时间或人员不足、缺陷修复滞后，可能导致测试不充分或无法在计划内完成。 | M | 合理安排测试轮次与优先级；按缺陷严重程度安排修复；计划中预留缓冲时间。 |
| R5 | 测试账号、Token 或响应中若含敏感信息，存在泄露或误用风险。 | L | 测试环境与生产隔离；不在用例或脚本中写死生产账号；敏感信息脱敏或仅限内网使用。 |