“胸有成影”
系统测试计划

| 文件状态： [√] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： | FTP-G04-“胸有成影”-v1.3 |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | v1.3 |
|  | 作 者： | 孙玉玺 |
|  | 完成日期： | 2026/4/19 |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 孙玉玺 |  | 2026/3/19- 2026/3/20 | 初步完成了系统功能测试计划 |
| v1.0 | 孙玉玺 |  | 2026/3/29- 2026/3/30 | 修改部分功能，完善测试计划文档 |
| v1.1 | 孙玉玺 |  | 2026/4/4-2026/4/5 | 补充检测与导出、审计查询、模型切换、人工反馈闭环及专项测试场景说明。 |
| v1.2 | 孙玉玺 |  | 2026/4/8-2026/4/10 | 修改部分功能，完善测试计划文档 |
| v1.3 | 孙玉玺 |  | 2026/4/15- 2026/4/19 | 部分用例修改 |

目录

1	概述	3

1.1	软件概述	3

1.2	文档概述	3

2	引用文件	3

3	测试准备	3

3.1	测试环境规划	3

3.2	测试环境示意图	4

4	测试策略	4

5	测试说明	5

5.1	测试项目描述	5

5.2	测试用例	6

6	测试实施安排	6

6.1	测试进度	6

6.2	缺陷管理	6

7	系统功能测试规程	7

7.1	启动标准	7

7.2	中止标准	7

7.3	通过标准	7

8	测试风险分析	7

- 概述

  - 软件概述

本系统为“胸有成影”医疗影像数据管理系统，主要功能包括：用户认证与登录、用户管理、病例管理、影像上传与查看、肺炎辅助检测、检测结果导出、模型切换与多版本推理、审计日志多条件查询与详情追溯、人工反馈、个人资料与密码修改等；前端通过RESTful API与后端交互。

  - 文档概述

本文档描述了“胸有成影”医疗影像数据管理系统功能测试的测试准备、测试策略、测试环境规划、测试项说明、测试实施安排及通过/中止标准等。

- 引用文件

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_软件需求规格说明书_v2.0》；

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_系统设计说明书_v1.1》

《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_功能测试用例_v1.3》

- 测试准备

  - 测试环境规划

| 软/硬件 | 版本/配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 后端服务 | 按项目部署 | 提供REST API |
| 浏览器 | Chrome/Edge 最新版 | 功能测试客户端 |

  - 测试环境示意图

测试策略

4.1测试场景设计：

- 正向场景：按页面/按钮/表单提交的业务流程发起操作，验证界面反馈与业务结果一致（例如列表展示、详情信息、成功提示、跳转/刷新行为）。

- 权限场景：分别使用 ADMIN、DOCTOR、TECHNICIAN 账号执行同一类功能，验证越权访问被正确拒绝，且被拒绝时不展示敏感数据。

- 数据一致性场景：对“创建/更新/删除”后的数据进行链路校验（例如删除病例/影像后在列表与详情中不再出现，检测任务关联数据状态正确）。

4.2 测试数据选取原则：

- 可复用：准备固定测试账号与基础测试数据（病例、影像、模型配置）。

- 可清理：优先使用可删除数据并在测试结束后清理，避免环境污染影响后续轮次。

- 覆盖边界：覆盖关键字段边界（用户名/姓名长度、分页参数、日期格式、阈值范围等）与非法输入。

4.3 预期结果与判定原则：

- UI/业务一致：预期以界面提示、数据变化、可查询性为依据；对“成功/失败”的判定以业务状态与响应结果一致为准。

- 失败判定：出现与预期不一致的业务结果、界面错误展示、越权可访问或数据不一致等情况判为失败；并记录复现步骤与关键数据。

- 测试说明

测试项目描述

| 序号 | 测试项名称 | 测试项标识 | 测试子项标识 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证登录 | G04_AUTH | G04_AUTH_LOGIN | 验证认证实现（用户登录与令牌获取：成功登录、失败校验、必填字段/无效凭据处理）是否满足系统功能设计要求 |
| 2 | 用户管理 | G04_USER | G04_USER_LIST G04_USER_CREATE G04_USER_UPDATE G04_USER_DELETE | 验证用户管理实现（用户列表查询、新建/更新/删除、状态管理及权限约束）是否满足系统功能设计要求 |
| 3 | 病例管理 | G04_CASE | G04_CASE_LIST G04_CASE_CREATE G04_CASE_UPDATE G04_CASE_DELETE | 验证病例管理实现（病例列表查询、新建/更新/删除及详情一致性）是否满足系统功能设计要求 |
| 4 | 影像管理 | G04_IMAGE | G04_IMAGE_LIST G04_IMAGE_UPLOAD G04_IMAGE_DELETE | 验证影像管理实现（影像上传、影像列表/查看、删除及关联数据一致性）是否满足系统功能设计要求 |
| 5 | 检测管理 | G04_DETECTION | G04_DETECTION_RUN G04_DETECTION_GET G04_DETECTION_FEEDBACK | 验证检测管理实现（执行检测、检测结果获取、反馈提交及状态流转）是否满足系统功能设计要求 |
| 6 | 模型管理 | G04_MODEL | G04_MODEL_LIST G04_MODEL_SWITCH_CURRENT G04_MODEL_ACTIVATE | 验证模型管理实现（模型列表/详情、模型激活及后续检测使用一致性）是否满足系统功能设计要求 |
| 7 | 审计日志 | G04_AUDIT | G04_AUDIT_LIST G04_AUDIT_QUERY G04_AUDIT_DETAIL | 验证审计日志实现（日志列表查询、详情查看、关键字段展示准确性）是否满足系统功能设计要求 |
| 8 | 个人资料 | G04_PROFILE | G04_PROFILE_GET G04_PROFILE_PWD | 验证个人资料实现（个人信息查看、密码修改及校验逻辑，如旧密码正确/错误）是否满足系统功能设计要求 |

测试用例

参见《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_功能测试用例_v1.3》。

- 测试实施安排

  - 测试进度

| 任务名称 | 责任人 | 任务起止时间 | 输出产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统功能测试 | 孙玉玺 | 2026/3/26-2026/3/31 | 《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_功能测试报告_v1.0》 《G04_“胸有成影”医疗影像数据管理系统_功能测试用例_v1.0》 |

  - 缺陷管理

Gitee/Github/其他版本库服务器中提交Issue, 类型选择缺陷。建议提交给经理，由经理审核后，如果确定概率为缺陷优先分配给缺陷涉及功能的开发人员。最后由缺陷提交人验证缺陷修改的正确性。

缺陷严重程度等级说明

- 致命性缺陷：没有实现或错误地实现重要的功能；业务流程存在重大隐患； 软件在操作过程中由于软件自身的原因自动退出系统或出现死机、系统崩溃等情况；软件在操作过程中由于软件自身的原因对系统或数据造成破坏；在现有的软、硬建设环境下不能实现应有的功能；

- 严重性缺陷：没有实现基本功能，且不存在替代办法；没有实现重要功能中的部分功能，并且不存在替代办法；业务流程衔接错误；在现有的环境下，不能实现部分功能且没有替代方案；没有满足系统的性能要求；

- 一般性缺陷：该级缺陷与严重性缺陷相对应的，只是存在替代方法；对误操作或错误操作没有提示；

- 建议性缺陷：通常为易用性方面的错误，比如界面不友好、 前后风格不一、中英文混杂、结果输出不直观等。

- 系统功能测试规程

  - 启动标准

- 接口测试执行完毕且通过

- 系统测试环境准备完毕，人员到位

- 系统测试计划和用例开发完毕并通过评审

  - 中止标准

- 测试环境或关键系统功能不可用

- 出现宕机、不响应等致命的系统失效

  - 通过标准

- 达到100%功能覆盖和100%典型用户使用场景覆盖

- 测试用例不通过数的比例 < 1.5 %

- 不存在缺陷等级为致命性的缺陷

- 不存在缺陷等级为严重性的缺陷

- 缺陷等级为一般性的缺陷数量≤ 5

- 缺陷修改完毕并经过回归测试验证

- 测试风险分析

| 风险标识 | 风险描述 | 危害程度（H/M/L） | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 需求/接口变更风险：执行期文档与实现不一致导致用例返工。 | H | 建立变更登记与影响评估；接口变更同步用例并回归。 |
| R2 | 测试数据污染风险：脏数据混入导致结果不可复现。 | M | 使用专用账号与数据命名规范；执行前初始化、执行后清理。 |
| R3 | 权限与隐私泄露风险：角色边界复杂，存在越权访问敏感信息风险。 | H | 建立最小权限矩阵并执行越权负测；相关缺陷按高优先级闭环。 |
| R4 | 浏览器兼容风险：不同内核/版本差异导致页面展示和交互异常。 | M | Edge主测、Chrome辅测；核心页面纳入最小兼容回归集。 |
| R5 | 测试时间或人员不足、缺陷修复滞后，可能导致测试不充分或无法在计划内完成 | M | 合理安排测试轮次与优先级；按缺陷严重程度安排修复；计划中预留缓冲时间。 |